[image: image1]

DOCUMENTO CBN-1111-2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL PROYECTOS PACA 
PERIODO 2017 PACA “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”.
TRANSMILENIO S.A.

RESULTADOS ACCIONES PACA “Bogotá Mejor Para Todos” AÑO 2017
En el presente documento se presentan los resultados obtenidos para cada acción ambiental PACA, formulada para el período del Plan de Desarrollo Distrital - PDD “Bogotá Mejor Para Todos” durante el primer semestre de 2017, que incluyen la descripción de los avances y actividades desarrolladas, logros alcanzados, retrasos, soluciones planteadas y beneficios.
	NÚMERO DE PROYECTO/PROYECTO DE INVERSIÓN/ 

META/ 

ACCIÓN AMBIENTAL
	RESULTADOS

	7223

Operación y Control del Sistema de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A.

Reducir 400.000 Toneladas de gases de efecto invernadero (CO2eq) por la operación del Sistema de Transporte Masivo 
Reducción de gases de efecto invernadero y contaminantes locales por la operación del Sistema de Transporte Público
	Avances y actividades desarrolladas: 
Los cálculos internos realizados para estimar la reducción de emisiones muestran que el proyecto obtuvo una reducción de 38.185 ton de CO2 eq (reducción correspondiente al año 2016), lo cual corresponde al 43,4% del valor programado para 2017, teniendo en cuenta el indicador formulado.
La reducción de emisiones del proyecto es inherente a la operación del Sistema de transporte masivo (troncal y zonal). Por lo tanto, las actividades desarrolladas en el marco de la acción ambiental están orientadas a dar soporte y gestión del proyecto, en términos de monitoreo y verificación de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero obtenida en el año 2016.
Logros alcanzados: 
· Participación en las reuniones y talleres de bonos verdes y exploración del mercado de carbono, relacionados con temas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) como parte del proceso de identificación de ajustes al proyecto MDL de Transmilenio y exploración de iniciativas para implementar nuevos proyectos de reducción de emisiones de GEI. 

· Se realizaron reuniones de trabajo con las Secretarías Distritales de Ambiente y Movilidad, para establecer el alcance de TRANSMIILENIO S.A.,  y los mecanismos de obtención, consolidación y reporte de los datos de reducción de emisiones de CO2 en el marco de la meta ambiental establecida en el Plan de Desarrollo Distrital, así como para coordinar la consecución de información para actualización de la línea base. 

· Se realizó la consulta de enlace del centro colaborador de Naciones Unidas (UNFCCC) sobre la validez de realizar 1.000 encuestas para actualizar la información relacionada con el cambio modal, entre otros aspectos. De igual manera, se realizó la solicitud de información sobre los estudios de tránsito de volúmenes y conteos vehiculares, estaciones maestras y demás información necesaria para actualización de la línea base a la Secretaría Distrital de Movilidad - SDM.
· Se coordinó la posibilidad de mercados y escenarios para mitigación de huella de carbono (impuesto al carbono) y otras posibilidades y restricciones de los mercados de emisiones con entidades como el BID, Bancoldex, C40, el centro Colaborador de naciones Unidas, Ministerio de Ambiente y otras entidades. 
· Se consolidó la información para realizar la estimación y/o actualización de los valores de reducción de emisiones del proyecto MDL de TransMilenio para los años 2013, 2014 y 2015 solicitada por Corporación Andina de Fomento - CAF.

Dificultades encontradas: 
La reducción de emisiones generada por la operación del sistema de transporte masivo valorada bajo la metodología de cálculo AM031 registrada ante Naciones Unidas, está basada en la reducción de emisiones por pasajero transportado. Por ello, los niveles de reducción de emisiones del Sistema se ven afectados por factores como los pasajeros que se movilizan en el Sistema y no registran el viaje (evasión), la implementación total de las troncales de la Fase III y IV, la integración y/o implementación del SITP, entre otros aspectos o factores contemplados dentro de los supuestos y/o proyecciones de la metodología.
Soluciones planteadas

Integrar el proyecto de reducción de emisiones en un proyecto de movilidad sostenible que contemple el TransMiCable, el Metro, las troncales del Sistema TransMilenio y eventualmente algunos modos no motorizados que tengan integración física u operacional con el componente troncal del SITP.
Se debe revisar la viabilidad de coordinar y fortalecer el trabajo con otras entidades distritales para la gestión de factores exógenos que afectan la reducción de emisiones del sistema, factores como el proceso de la generación de una cultura ciudadana que involucre el sentido de pertenencia y cuidado por el sistema y los demás ciudadanos, formación de valores para reducir los niveles de evasión, mejora en la calidad del combustible o fortalecer la infraestructura de suministro de combustibles alternos que promuevan la eficiencia energética.

Beneficios

El proyecto contribuye a la mitigación del cambio climático y a la disminución de la contaminación del aire a nivel local, que redunda en beneficios ambientales, económicos y sociales para la ciudad. 

	7225

Fortalecimiento institucional
Obtener 3 certificaciones en estándares ISO, para tres subsistemas del Sistema Integrado de Gestión

Control y seguimiento a parámetros ambientales del sistema. Adelantar las actividades de soporte de acuerdo con los compromisos adquiridos en el Plan de Acción del Convenio 1849-13 suscrito entre la SDM, SDA y TMSA.
	Avances y actividades desarrolladas: 
El porcentaje de avance de la acción ambiental PACA se estima en 100% con relación a las actividades desarrolladas para esta acción ambiental, realizadas durante el período de reporte teniendo en cuenta el indicador formulado.
Esta acción ambiental se enmarca en el esquema de control operacional a los aspectos ambientales significativos del Sistema,  sobre los cuales la entidad tiene influencia dentro del alcance del Subsistema de Gestión Ambiental - PIGA basado en la NTC ISO 14001, que hace parte del Sistema de Gestión Integrado de TRANSMILENIO S.A., y hace parte de un proyecto de inversión cuya meta no es ambiental pero que dentro del mismo contempla la acción ambiental formulada.
Se ejecutaron las actividades de control de emisiones a la flota del Sistema bajo los diferentes mecanismos establecidos por la Secretaría Distrital de Ambiente, adelantadas en mayoría por los siete (7) profesionales de apoyo a las actividades de campo en el marco del Convenio 1849 - 13, en patios troncales, zonales y en vía. Adicionalmente, se adelantaron las actividades de soporte a los siete (7) equipos de medición de opacidad a través del contrato de mantenimiento de opacímetros, con lo cual se dio cumplimiento a los compromisos de destinación de recursos adquiridos por la entidad para adelantar actividades en el marco del objeto del citado convenio para la vigencia 2017. 
Logros alcanzados

· Ejecución de los contratos de soporte al convenio (profesionales y mantenimiento de equipos), conforme a los compromisos adquiridos por la entidad para la vigencia 2017 del Convenio.
· Fortalecimiento de los procesos de control y autorregulación de emisiones a la flota vinculada al Sistema, con participación y apoyo en actividades de programación de operativos, logística en los sitios de medición y coordinación interna entre dependencias para aplicar mecanismos de control a la flota en materia de emisiones.

· Avance en las gestiones para conminar a concesionarios a concluir el proceso de vinculación de flota al Programa de Autorregulación Ambiental.

· Los resultados del control de emisiones sobre la flota del Sistema al 14 de noviembre de 2017 son:

Componente

Total revisados

Total de pruebas*

Aprobados
Rechazados
TRANSMILENIO (Troncal)
4.244
3.207
1.037
SITP (Zonal – alimentación)

3.169
2.107
1.062
*Incluyen inspecciones visuales adelantadas por la SDA y la Policía de Tránsito. Controles en vía, Programa de Autorregulación y Requerimientos.
Valores obtenidos con reportes internos, a partir de información de la base de mediciones reportada por la Subdirección de Calidad del Aire, Auditiva y Visual de la Secretaría Distrital de Ambiente – SDA
· Se apoyó a las Secretaría Distrital de Ambiente y a la Secretaría Distrital de Movilidad, en el proceso de actualización y unificación del marco normativo de calidad del aire, entre las que se encuentra la normatividad que regula el Programa de Autorregulación Ambiental, los niveles de emisión, las medidas para mejorar los índices de calidad del aire en la ciudad, entre otros aspectos en el marco del Convenio 1849 - 13.

· El equipo interinstitucional en el que participa TMSA, adelantó las reuniones con los Ministerios de Ambiente y Desarrollo Social – MADS al Ministerio de  y Transporte, los gremios y otros interesados para adelantar los procesos de concertación de las medidas para mejorar la calidad del aire y se elaboraron los proyectos de decreto y resolución que reglamentarán las medidas y demás aspectos técnicos.

Dificultades encontradas:

· Existen vacíos y/o contradicciones en el marco normativo nacional y distrital que dificultan las tareas operativas de control dadas las nuevas condiciones operacionales del transporte público en la ciudad y la transición de un transporte público colectivo a masivo que cambia los roles y responsabilidades de los diferentes actores así como su lógica y funcionamiento, las normas en su mayoría están diseñadas para un esquema de afiliación y no empresarial, que hace necesaria la actualización y armonización del marco normativo. 
· Finalización del Convenio 1849 - 13 el 14 de noviembre de 2017 y no renovación o suscripción de un convenio nuevo, por factores ajenos a la voluntad de TRANSMILENIO S.A.

Soluciones planteadas:

Se deben establecer los mecanismos desde el Ente gestor para fortalecer el control y seguimiento a la flota en materia ambiental. Adicionalmente, se requiere reforzar los procesos de seguimiento en temas mantenimiento, para reducir los niveles de emisiones de flota y la cantidad de flota inmovilizada por emisiones o condiciones técnico-mecánicas y continuar con los procesos de chatarrización y renovación de flota.
Beneficios

Con el desarrollo de las actividades del Convenio se fortalecieron los mecanismos de control y gestión ambiental adelantados por la Administración Distrital al sistema de movilidad y en particular al sistema de transporte público, aumentó la cobertura y capacidad de gestión y control de la flota y optimizó los recursos del distrito para generar una capacidad operativa que dé cobertura al control del 100% de la flota del Sistema.

	7223

Operación y Control del Sistema de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A.

Reducir 400.000 Toneladas de gases de efecto invernadero (CO2eq) por la operación del Sistema de Transporte Masivo 

Control y seguimiento a parámetros ambientales del sistema. Verificación de cumplimiento de cláusulas ambientales de los contratos de concesión y la normatividad ambiental vigente
	Avances y actividades desarrolladas: 
El porcentaje de avance de la acción ambiental PACA se estima en 100% con relación a las actividades desarrolladas para esta acción ambiental, realizadas durante el periodo de reporte. 
Se adelantaron actividades de seguimiento ambiental a concesionarios a través de la interventoría integral a las concesiones del componente zonal del Sistema con apoyo de personal de prestación de servicios y funcionarios adscritos a la Dirección de Modos Alternativos durante el 2017.
Logros alcanzados

· Para el componente troncal, se adelantaron 89 visitas de control y seguimiento ambiental a los patios y 24 visitas de revisión documental de carácter ambiental. Para el componente zonal 590 visitas de control y seguimiento ambiental a los patios y 28 visitas de revisión documental de carácter ambiental.
· Incorporar en el esquema de interventoría integral, que incluye el componente ambiental, a los concesionarios de las fases I y II del componente troncal del Sistema.
Beneficios

El seguimiento a la gestión ambiental en cumplimiento de los requisitos contractuales y normativos propende a la prevención, mitigación y corrección de los impactos ambientales derivados de la operación del sistema de transporte masivo de la ciudad.

	7223

Operación y Control del Sistema de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A.

Reducir 400.000 Toneladas de gases de efecto invernadero (CO2eq) por la operación del Sistema de Transporte Masivo 

Gestión del Entorno Urbano. Adelantar las actividades requeridas para el mantenimiento de las coberturas vegetales en el área de influencia e infraestructura del Sistema TransMilenio.
	Avances y actividades desarrolladas: 
El porcentaje de avance de la acción ambiental PACA se estima en 100% con relación a las actividades desarrolladas para esta acción ambiental, realizadas durante el periodo de reporte. 
Las actividades de mantenimiento de las coberturas vegetales en el área de influencia e infraestructura del Sistema TransMilenio, se realizaron a través de Convenio 376 - 16 suscrito con el Jardín Botánico de Bogotá –JBB, cuyo objeto es "Aunar esfuerzos para adelantar las actividades requeridas para el mantenimiento de coberturas vegetales en el área de influencia e infraestructura del Sistema TransMilenio.”: Dentro de las actividades del Convenio adelantadas en 2017, se ha realizado mantenimiento de zonas verdes y jardines, diseño paisajístico de nuevas áreas a intervenir, así como inventarios forestales en el área de influencia del Sistema.
Logros alcanzados

· Actividades de mantenimiento integral de jardinería mensual en 2.052m2  asociado a actividades de riego, fertilización, manejo fitosanitario, replantes y poda en las estaciones Mundo Aventura y Pradera, así como en los Portales 80, Norte, Usme y Américas. 

· Actividades de mantenimiento integral mensual de 1635 m2 de las zonas verdes y jardines del separador central de la troncal Calle 80.

· Replante de 513 m2 de jardines en el Portal Norte. 

· Diseño paisajístico de 841 m2 de jardín en los Portales Norte y Américas.

· Inventario y diagnóstico forestal de 180 especies arbóreas en el área de influencia del Sistema Transmilenio, cuya evaluación técnica permitió identificar necesidades de intervención que están siendo coordinadas con la Secretaría Distrital de Ambiente. 

Dificultades encontradas:

· Retrasos en la ejecución de algunas actividades por aspectos relacionados con temas administrativos en el proceso de suscripción del Otrosí No. 1 del Convenio.

· Retrasos en algunos ciclos de riego, que se realizaron posteriormente a conformidad.
Beneficios

Con el desarrollo del programa de Gestión del entorno urbano en las zonas de influencia del Sistema, se propende por el mejoramiento en las condiciones del paisaje por rehabilitación y mantenimiento de zonas verdes y siembra de especies arbustivas y de jardinería, así como la promoción de iniciativas para mejorar los espacios verdes en estas zonas.


[image: image2.png]Avenida Eldorado No. 69 - 76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX (57) 2203000

FAX: (57) 3249870-80

Codigo postal: 111071

www transmilenio gov.co
Informacién: linea 4823304

PARA TODOS



[image: image3.png]ALCALDIAMAYOR
DEBOGOTAD.C.

'SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
TRANSMILENIO S A.




[image: image1]

[image: image4.png]Avenida Eldorado No. 69 - 76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX (57) 2203000

FAX: (57) 3249870-80

Codigo postal: 111071
wwwitransmilenio.gov.co
Informacién: linea 4823304

PARA TODOS



