[image: image2]

DOCUMENTO CBN-1111-2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL PROYECTOS PACA 
PERIODO 2018 PACA “BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS”.

TRANSMILENIO S.A.

RESULTADOS ACCIONES PACA “Bogotá Mejor Para Todos” AÑO 2018
En el presente documento se presentan los resultados obtenidos para cada acción ambiental PACA formulada para el periodo del Plan de desarrollo distrital - PDD “Bogotá Mejor Para Todos” durante el 2018, que incluyen la descripción de los avances y actividades desarrolladas.
	NÚMERO DE PROYECTO/

PROYECTO DE INVERSIÓN/ 

ACCIÓN AMBIENTAL
	RESULTADOS

	Operación y Control del Sistema de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A.

Reducir 147.426 Toneladas de gases de efecto invernadero (CO2eq) por la operación del Sistema de Transporte Masivo 

Reducción de gases de efecto invernadero y contaminantes locales por la operación del Sistema de Transporte Público
	Los cálculos internos realizados para estimar la reducción de emisiones muestran que el proyecto obtuvo una reducción de 36.961 ton de CO2 eq (reducción correspondiente al año 2017), lo cual corresponde al 92,4% del valor programado para 2018.

La reducción de emisiones del proyecto es inherente a la operación del Sistema de transporte masivo (troncal y zonal). Por lo tanto, las actividades desarrolladas en el marco de la acción ambiental están orientadas a dar soporte y gestión al proyecto en términos de monitoreo y/o estimación de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero obtenida en el año 2017. Igualmente, las actividades se han orientado a adelantar gestiones interinstitucionales para fortalecer el proyecto de cara a los nuevos esquemas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero – GEI.

Avances y actividades desarrolladas: 
· Se han adelantado las reuniones y gestiones orientadas a la actualización de la línea base, reformulación y articulación de proyectos que contribuyen a la reducción de emisiones. En este sentido se están gestionando recursos de cooperación ante el fondo verde del clima en el marco del Rediness 2018; lo anterior, en apoyo de los Ministerios de Ambiente, Transporte, el DNP, la SDA, la SDM y la empresa Metro.

· Se remitió carta de interés a la GIZ para proyecto piloto de implementación de buses eléctricos y se están explorando fuentes de financiación para tecnologías con mayor eficiencia energética que reducen las emisiones de CO2. 

· Se obtuvieron recursos de cooperación internacional del Gobierno Británico y el BID para asistencia técnica que facilite la vinculación de buses eléctricos.
· Proceso de renovación de flota troncal de las fases I y II del Sistema TransMilenio. Luego de surtirse los procesos de selección, se logró la adjudicación de seis (6) lotes de flota, con un total de 741 buses de gas natural estándar Euro VI y 700 buses diésel estándar Euro V con filtro de partículas, distribuidos así:

[image: image1.png]Archivo

i

Pegar

Portapapeles

*w

Diapositiva 7 de 7

Insertar

0z

=]

Disefio

= [Episefio -

£ Restablecer

Nueva

diapositiva~ [ Seccién

& Diapositivas

Espaitol (Colombia)

Presentacién con diapositivas

Infografia TM 010219 - Se ha guardado en Unidad de disco Z:

e WEn Gpn Q@i

O
NNOoO .lD

‘ ATLSSGL
; SENTS S o
parao owus

R TERRL SRR ERRE RR R R SRRE ERRE RREE R SRR AL R RE AR SRR

GUIA DE LA INFOGRAFIA
EJE 2- PROGRAMA 18 - META 247

ANO 2018 Th

.
icon

Renovacion flota Fases I y 11

Provisién / Operacién y mantenimiento de la flota y patio talleres

SI18 Norte - provision/
SI18 Norte - operacion

GNV — Euro VI
Atticulados: 179
Biarticulados: 60

ST18 Suba - provision/
SI18 Suba — operacion

GNV — Euro VI
Biarticulados: 130

\
Masivo Bogota/
SI18 Calle 80 - operacion Capital Bus
GNV — Euro VI
Biarticulados: 260

GNV — Euro VI
Biarticulados: 112

£ Buscar

2 Reemplazar +

[} Seleccionar -

4

Edicién
s i 61718

Diésel — Euro V
Atticulados: 96
Biarticulados: 164

Bogota Movil Provision/
Bogota Movil Operacion

Diésel — Euro V
Atticulados: 202
Biarticulados: 238

Notas

B

Alejandro Gonzalez

10

B =

12!

=

12 Compartic

]

»




· Actualmente se está estructurando un proceso licitatorio para garantizar la prestación del servicio en las zonas de Suba centro, Perdomo y Fontibón inicialmente a cargo de los operadores Coobus y Egobus. Se espera remplazar entre 1200 – 1500 buses. Esta estructuración propende por la incorporación de buses de cero o bajas emisiones estándar mínimo Euro VI.
· Revisión del estado del arte normativo sobre control de emisiones, en conjunto con las Secretarías Distritales de Ambiente y Movilidad.

· Pilotos nuevas tecnologías y combustibles. Se ha apoyado el proceso de seguimiento a la operación de nuevas tecnologías en el Sistema (bus articulado eléctrico de batería y bus biarticulado de gas natural), y se encuentra en proceso de aprobación de una prueba piloto para uso de mezclas con mayor contenido de biodiésel en la operación de la flota.
· Mesas de trabajo con Ecopetrol para identificar estrategias que permitan proveer combustible diésel de 10ppm de contenido máximo de azufre, para la operación del Sistema. 
· Respecto a las actividades que contribuyen al monitoreo y cuantificación de la reducción de emisiones obtenidas por la operación del Sistema, se adelantó un informe de seguimiento del comportamiento de la meta y el análisis de las variables que afectan el cumplimiento de esta. Este informe se tomó como soporte para justificar el ajuste a la programación de las magnitudes anuales de la meta ambiental del proyecto de inversión 7223.
La reducción de emisiones producto de la operación del Sistema de transporte masivo valorada bajo la metodología de cálculo AM031 registrada ante Naciones Unidas, está basada en la reducción de emisiones por pasajero transportado. Por ello, los niveles de reducción de emisiones se ven afectados por factores como los pasajeros que se movilizan en el Sistema y no registran el viaje (evasión), la implementación total de las troncales de la Fase III y IV, la integración y/o implementación del SITP con el consecuente desmonte del transporte público colectivo, entre otros aspectos o factores contemplados dentro de los supuestos y/o proyecciones de la metodología.

Beneficios

El proyecto contribuye a la mitigación del cambio climático y a la disminución de la contaminación del aire a nivel local, que redunda en beneficios ambientales, económicos y sociales para la ciudad.

	Operación y Control del Sistema de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A.

Reducir 147.426 Toneladas de gases de efecto invernadero (CO2eq) por la operación del Sistema de Transporte Masivo 

Control y seguimiento a parámetros ambientales del sistema. Verificación de cumplimiento de cláusulas ambientales de los contratos de concesión y la normatividad ambiental vigente
	Avances y actividades desarrolladas: 
Como parte de las actividades de seguimiento ambiental a los Concesionarios, a través de los mecanismos de seguimiento y control adoptados por la entidad se realizaron 672 visitas de auditoría ambiental a los 57 patios troncales y patios zonales actualmente operativos y 30 visitas de revisión documental ambiental. Adicionalmente, se han realizado 20 visitas nocturnas a patios del componente troncal, alimentación zonal, puntos de inicio de ruta y paraderos del componente zonal, con el objetivo de verificar el reporte de presuntos impactos ambientales derivados de la operación por parte de la comunidad aledaña.
Por otro lado, las actividades de control de emisiones a la flota del Sistema fueron adelantadas por parte de la Secretaría Distrital de Ambiente, en cumplimiento de sus funciones como autoridad ambiental. En cuanto al Programa de Autorregulación Ambiental, 15 concesionarios del Sistema se han vinculado al programa y avance de flota que cumple los requisitos de autorregulación es del 93%.
Beneficios

El seguimiento a la gestión ambiental en cumplimiento de los requisitos contractuales y normativos propende a la prevención, mitigación y corrección de los impactos ambientales derivados de la operación del sistema de transporte masivo de la ciudad.

	Operación y Control del Sistema de Transporte Público gestionado por TRANSMILENIO S.A.

Reducir 147.426 Toneladas de gases de efecto invernadero (CO2eq) por la operación del Sistema de Transporte Masivo 

Gestión del Entorno Urbano. Adelantar las actividades requeridas para el mantenimiento de las coberturas vegetales en el área de influencia e infraestructura del Sistema TransMilenio.
	Avances y actividades desarrolladas: 
Las actividades de mantenimiento de las coberturas vegetales en el área de influencia e infraestructura del Sistema TransMilenio se realizaron a través de Convenio 376-16 suscrito con el Jardín Botánico de Bogotá -JBB cuyo objeto es "Aunar esfuerzos para adelantar las actividades requeridas para el mantenimiento de coberturas vegetales en el área de influencia e infraestructura del sistema TransMilenio.”: Durante el desarrollo del Convenio se realizó mantenimiento mensual a 2052 m2 de jardines ubicados al interior de estaciones y portales del Sistema, entre estas actividades se contempla: Mantenimiento del suelo, Rebordeo, Poda, Deshierbe, Riego, entre otros. Esta área solo es al interior del Sistema con base en los recursos que destina TMSA para este propósito, no incluye en el área de influencia en la que se usan los recursos aportados por JBB. El mantenimiento de las áreas a partir de septiembre de 2018 se realiza a través del contrato de mantenimiento de estaciones del Sistema.
Beneficios

Con el desarrollo de las actividades sobre las coberturas vegetales en las zonas de influencia del Sistema, se propende por el mejoramiento en las condiciones del paisaje por rehabilitación y mantenimiento de zonas verdes y siembra de especies arbustivas y de jardinería, así como la promoción de iniciativas para mejorar los espacios verdes en estas zonas.


[image: image3.png]Avenida Eldorado No. 69 - 76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX (57) 2203000

FAX: (57) 3249870-80

Codigo postal: 111071

www transmilenio gov.co
Informacién: linea 4823304

PARA TODOS



[image: image4.png]ALCALDIAMAYOR
DEBOGOTAD.C.

'SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD
TRANSMILENIO S A.




[image: image2]

[image: image5.png]Avenida Eldorado No. 69 - 76
Edificio Elemento - Torre 1 Piso 5
PBX (57) 2203000

FAX: (57) 3249870-80

Codigo postal: 111071
wwwitransmilenio.gov.co
Informacién: linea 4823304

PARA TODOS



