DOCUMENTO CBN-1111-2. INFORMACIÓN DE GESTIÓN AMBIENTAL PROYECTOS PACA

PERIODO 2023. PACA INSTITUCIONAL

TRANSMILENIO S.A.

RESULTADOS ACCIONES PACA Institucional “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” año 2023.

RESULTADOS ACCIONES PACA Institucional. Vigencia 2023:

En el presente documento se presentan los resultados obtenidos para la acción ambiental PACA formulada para el periodo del Plan de Desarrollo Distrital - PDD “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, que incluyen la descripción de los avances y actividades desarrolladas y beneficios.

PACA Institucional “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”:

| PROYECTO DE INVERSIÓN/ META/ ACCIÓN AMBIENTAL | RESULTADOS |
| --- | --- |
| 7251 Desarrollo y Gestión de la Infraestructura del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá (Recursos SITP) Ejecutar anualmente el 100% de las acciones para el mantenimiento del 100% de las estaciones del Sistema Integrado de Transporte Público Contratar proyectos de ahorro de energía en la infraestructura de los Sistemas de transporte a cargo de la entidad, orientados a la optimización de sistemas eléctricos asociados a iluminación, automatización de los sistemas de control de encendido de lámparas, actualización tecnológica de luminarias (migración a tecnologías eficientes de iluminación) y/o que involucren fuentes de energía renovables no convencionales. | Avances y actividades desarrolladas: En la formulación para la vigencia 2023 se contempló inicialmente un presupuesto de 5.500.000.000 para adelantar el proyecto en Portal Sur y Estación Banderas, incluyendo la estación Las Aguas. Sin embargo, por reprogramaciones presupuestales realizadas en el primer semestre de 2023 en el marco de la priorización de proyectos y acciones orientadas a mejorar la prestación del servicio de transporte público y fortalecer las estrategias diseñadas para, entre otros, controlar la evasión de pago en el Sistema, la acción ambiental formulada en el PACA Institucional tuvo que ser ajustada en su programación, por lo que para esta vigencia tanto la magnitud como el presupuesto de la acción ambiental quedaron en cero “0”. Por otro lado, en cuanto al proyecto de iluminación del Portal Eldorado, que corresponde a la acción ambiental formulada en el PACA Institucional para la vigencia 2022 y que tuvo ejecución durante el 2023, se tienen los siguientes resultados asociados al contrato con el que se desarrolló la acción: CTO1443-22. A 31 de diciembre de 2023, el contrato se encuentra ejecutado al 100%. De acuerdo con los estudios previos, las actividades que se ejecutaron fueron las siguientes: - Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de insumos y elementos (cableado, ductos, luminarias, etc.); - Suministro, instalación y puesta en funcionamiento del sistema de iluminación, con las luminarias tipo LED y el sistema automatizado de control de iluminación; - Adecuaciones locativas y/u obras civiles para la instalación de nuevos dispositivos y elementos y las necesarias para el retiro y/o instalación de elementos requeridos, así como las respectivas redes de potencia y control (incluye programación del sistema de control, capacitación en su manejo y entrega de manuales técnicos - Manejo de residuos generado, conforme la normatividad ambiental vigente requeridos por la Entidad. - Desmonte, e inventario, de luminarias, cableado, tuberías y demás elementos existentes objeto de sustitución; - Gestión, obtención y entrega de las Certificaciones de la instalación en RETIE y RETILAP por parte del organismo acreditado Logros Con esta acción ambiental, se ha logrado una reducción del 19% en el consumo de energía eléctrica en el Portal Eldorado luego del proyecto y en promedio de un 25% en los portales en los cuales se ha desarrollado el proyecto de ahorro de energía durante la vigencia actual de PACA Institucional, frente al consumo de línea base (sin proyecto). Beneficios Con la implementación del proyecto de actualización del sistema de iluminación, se propende por el uso eficiente y racional de la energía – URE que redunda en beneficios ambientales por menor consumo de energía eléctrica y menor generación de residuos sólidos peligrosos (luminarias fuera de uso). A su vez se obtienen beneficios económicos por reducción de los costos de facturación del servicio, mantenimiento y disposición final de luminarias. A su vez con la acción ambiental se obtienen otros beneficios no ambientales, como cambio en la percepción de los usuarios por mejores niveles de iluminación, que contribuyen en mejorar la experiencia de viaje de los usuarios y la imagen del Sistema. Esta acción ambiental aporta al objetivo del PGA Distrital “Uso eficiente de la energía”. |